# الخطة التنفيذية لمعمارية الذكاء الاصطناعي في مآل

## تحليل المشروع وتصميم النظام وربطه بمعايير تقييم التحدي

إعداد لفريق مآل  |  17 سبتمبر 2026  |  الإصدار 2 بعد استكمال المرفقات

القرار المقترح هو بناء وكيل امتثال موجه بهدف محدد: اكتشاف تغير تنظيمي موثق، وتحديد انطباقه وأثره على منشأة صناعية، ثم إنتاج توصية قابلة للمراجعة مع سلسلة أدلة كاملة. تبدأ النسخة الأولية بلائحة واحدة ومنشأة افتراضية ونسختين للمقارنة، مع حفظ الحالة ومراجعة بشرية فعلية.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| الهدف من الوثيقة | خطة يستطيع أعضاء الفريق تحويلها إلى ملفات برمجية وعقود بيانات واختبارات وعرض تجريبي. تشمل المعمارية، سلوك الوكيل، البيانات، النماذج، الأمن، توزيع العمل، وخطة التسليم. |
| أساس التحليل | قراءة ملفي maal_master_plan.pdf وMaal_Legal_Regulatory_Research.pdf، وفحص جميع ملفات Python وملفي regulation_source.txt وcompany_profile.txt والتوثيق والمتطلبات، بما فيها النسخ ذات اللاحقة (1) المطابقة للأصل. معايير التقييم هي النص الذي أرسلته جود؛ لم تُرفق أوزان رسمية أو وثيقة التحدي الأصلية. |
| النتيجة الأساسية | المرفقات المكتملة تثبت محركًا متسلسلًا بأربع مراحل LLM وSQLite وAPI وبيانات تجربة. لا توجد مقارنة نسخ أو RAG فعلي أو اعتماد بشري منفذ. الأولوية لتصحيح البيانات وتجميع النتائج، ثم إضافة كشف التغيير والتتبع والمراجعة والاستئناف. |
| حدود اليقين | «مؤكد» يعني ظاهرًا في الملفات المرفقة. «مقترح» يعني تصميمًا مطلوب تنفيذه. أرقام القبول والوقت والتكلفة في هذه الوثيقة أهداف أو تقديرات هندسية وليست نتائج اختبار أو أوزان تحكيم رسمية. |
| نطاق التنفيذ | خطة الهاكاثون مبنية على الفترة المتبقية حتى 19 سبتمبر الواردة في الخطة المرفقة، مع وجوب تأكيد وقت التسليم من المنظم. خارطة التوسع منفصلة ولا تدخل في ادعاء ما بُني حاليًا. |

طريقة القراءة: ابدؤوا بمصفوفة التقييم، ثم فجوات التنفيذ، ثم تصميم الطبقات. يعتمد التسليم على اجتياز بوابات الاختبار لا على عدد الوكلاء أو أسماء التقنيات.

# 01 ربط البناء بمعايير التقييم

لا تتضمن المعايير المرسلة أوزانًا رقمية؛ لذلك لا تُختلق درجات أو توقعات فوز. لكل معيار مخرج قابل للفحص ودليل يظهر في العرض.

| المعيار | ما نبنيه لإثباته | دليل التقييم |
| --- | --- | --- |
| فهم المشكلة | ربط تغير مادة تنظيمية بمعدة أو عملية أو سياسة داخلية؛ توثيق أثر التأخر وكثرة المراجعة اليدوية. استخدام البيئة الصناعية كحالة تحقق ضمن تحدي SAMI. | عرض النص قبل وبعد والأصل الداخلي المتأثر مع سبب الانطباق. |
| تصميم الذكاء والاستقلالية | وكيل يحدد نقص الأدلة، ويختار البحث المسموح، ويعيد المحاولة ضمن حد، ويمتنع أو يصعّد عند الغموض. | مسار تنفيذ مسجل يوضح اختيار الأداة وسبب الانتقال والتوقف. |
| قابلية التنفيذ والمتانة | وحدات مستقلة وعقود JSON وحفظ حالة وإعادة تشغيل آمنة وحدود تكلفة ووقت. | تشغيل من بيئة نظيفة، واختبار انقطاع واستئناف دون تكرار المهام. |
| الابتكار والإبداع | تتبع الأثر من تغيير المادة إلى الأصل المتأثر والدليل والمهمة؛ إعادة تحليل العناصر المتأثرة فقط. | مقارنة مع تلخيص مباشر يبين فائدة الربط والأدلة؛ لا ادعاء تفرد سوقي غير مثبت. |
| الأثر والتوسع | قياس زمن المراجعة ودقة التنبيهات؛ تصميم موصلات مصادر وعزل منشآت. | قياس قبل وبعد على الحالات نفسها وخارطة توسع بأبواب قبول. |
| وضوح العرض | قصة واحدة تبدأ بالتغيير وتنتهي بقرار مراجع؛ فصل الموجود عن المقترح. | شرائح مختصرة ولقطات حقيقية وأرقام مقيسة ومحدودة النطاق. |
| الفريق والتعاون | توزيع العمل على CIS وAI ×3 وSWE وفق الخطة مع مراجعة متبادلة وعقود مشتركة. | مخرجات محددة لكل عضو وسجل دمج واختبار تكامل. |
| النموذج التجريبي | تجربة قابلة للإعادة بحالات تغيير وعدم تغيير ونقص دليل؛ موافقة مسجلة. | رابط صالح داخل مستند التسليم مع فيديو احتياطي موسوم بوضوح. |

# 02 مراجعة التنفيذ الحالي بعد استكمال المرفقات

قرئت جميع الملفات الجديدة. فحص البنية البرمجية نجح لجميع ملفات Python، ونُفذت اختبارات SQLite معزولة ببيانات مصطنعة. لم يُستدعَ نموذج خارجي ولم تُقَس دقة التحليل الحي أو الواجهة غير المرفقة.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| المسار الموجود | pipeline.py ينفذ extraction مرة ثم applicability لكل التزام؛ عند applies=true ينفذ gap، وعند status لا يساوي Full يولد task. تُحفظ النتائج في SQLite ثم تُقرأ مجمعة. هذا سير عمل LLM متسلسل مع تفرع ثابت وليس وكيلًا يخطط أو يختار أدوات. |
| النموذج الموجود | الوحدات الأربع تستدعي claude-sonnet-4-6 مباشرة بموجهات إنجليزية؛ تُمرر وثيقة اللائحة للاستخراج وملف المنشأة كاملًا لكل تحليل. لا توجد طبقة استرجاع أو embeddings أو تدريب أو نموذج محلي في الكود المرفق. |
| البيانات الموجودة | regulation_source.txt مستخلص إنجليزي معد سلفًا بمعرفات OB-01 إلى OB-06، وليس وثيقة أصلية ذات نسخ وصفحات. company_profile.txt يصرح بأن المنشأة والحدود توضيحية، ويحتوي أوصافًا تكشف النتيجة مثل EXCEEDS LIMIT. |
| ما لم ينفذ | لا مراقبة مصدر أو مقارنة نسختين أو citations بمقاطع أصلية أو حفظ حالة أو تحقق مخطط أو نقطة موافقة. review_status حقل افتراضي فقط. لا ملفات واجهة ضمن المرفقات؛ لذلك لا يمكن التحقق من وصف Next.js في الخطة. |
| حدود التخزين | obligations تستخدم obligation_id مفتاحًا عالميًا وINSERT OR REPLACE؛ الجداول الأخرى تضيف صفوفًا دون run_id أو company_id. لا تحفظ raw LLM outputs أو source spans أو هوية المراجع رغم وصف التعليقات لمسار تدقيق كامل. |
| API والتشغيل | /run متزامن بمسارين ثابتين؛ /results غير مقيد بتشغيل و/health يعيد ok فقط. CORS مفتوح ولا تظهر مصادقة أو صلاحيات. نسخ app وREADME وrequirements ذات (1) مطابقة بايتًا لنسخها الأولى. |
| الحكم الهندسي | يوجد أساس قابل لإعادة الاستخدام؛ لا يلزم هدمه. تُحفظ أسماء الوحدات وتضاف عقود وطبقة بيانات ومنسق حالة حولها. أكبر فجوة في التحدي هي غياب التغيير التنظيمي، وأكبر خطأ مثبت في المتانة هو تضاعف صفوف النتائج. |

# 02 أ الأخطاء المؤكدة وترتيب إصلاحها

P0 يعني إصلاحًا قبل الاعتماد على الديمو. نتائج قاعدة البيانات أدناه أعيد إنتاجها على نسخة مؤقتة دون تعديل ملفات المستخدم أو بياناته.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| P0 تضاعف النتائج | في db.py يربط fetch_all_results الجداول بمعرف الالتزام فقط. حفظ التزام واحد مع انطباق وفجوة ومهمة أعطى صفًا واحدًا؛ حفظ الجولة نفسها ثانية أعطى 8 صفوف بسبب 2×2×2. الإصلاح: run_id وfinding_id ومفاتيح فريدة وربط كل مهمة بنتيجتها المحددة. |
| P0 استعلام قبل التهيئة | استدعاء fetch_all_results على قاعدة جديدة أعطى no such table: obligations. init_db لا يستدعى إلا داخل pipeline. الإصلاح: migrations أو تهيئة أثناء بدء التطبيق، ثم /results يعيد قائمة فارغة إن لم توجد تشغيلات. |
| P0 تحميل المفتاح والمسار | README يطلب إنشاء .env لكن لا ملف يستدعي load_dotenv، وأمر uvicorn لا يحدد env-file. كذلك cd src ثم python pipeline.py يبحث عن src/data بينما الهيكل يضع data في الجذر. الإصلاح: إعداد يحمّل البيئة قبل إنشاء العميل ومسارات مطلقة من جذر المشروع. |
| P0 غياب تحقق المخرجات | json.loads يثبت صحة JSON فقط؛ لا يتحقق من الأنواع أو القيم أو المعرفات. ينفذ pipeline الفروع على الناتج مباشرة، ويمكن لقيمة غير متوقعة توليد مهمة أو كسر التشغيل. أضيفوا schema وتحقق مطابقة obligation_id ورفض مخرجات مقطوعة. |
| P0 نتيجة ثنائية قسرية | applies يقبل true/false فقط وgap يحصر Full/Partial/Uncovered. غياب unknown وinsufficient_evidence يشجع استنتاجًا حاسمًا بلا دليل. أضيفوا الحالات، وعدلوا الفرع الذي يولد مهمة لكل حالة ليست Full. |
| P0 اعتماد غير منفذ | pending_human_review لا يتحول بقرار مخول ولا يسجل reviewer أو revision. أضيفوا review endpoint ومعاملة وسجل مراجعة؛ إثبات الموافقة يجب أن يكون من الخادم لا من نص المهمة. |
| P1 أخطاء وتكلفة | لا timeout أو retry أو ميزانية أو استئناف مضبوطة على مستوى التطبيق؛ قد توجد إعدادات افتراضية في SDK لكنها لا تكفي لسياسة التشغيل. عدد الاستدعاءات = 1 + N + A + G؛ لستة التزامات جميعها منطبقة وأربع مهام يصبح 17 استدعاءً متسلسلًا. |

# 02 ب تدقيق التزامات التجربة والحقيقة المرجعية

التقييم أدناه يخص اتساق المستخلص والملف الافتراضي؛ ليس تثبيتًا لصحة تفسير اللائحة. لم يتوفر النص الرسمي الكامل وملاحقه للتحقق من كل إحالة. لا تعتمدوا هدف «أربع مخالفات مؤكدة» قبل إصلاح مصدر الحقيقة.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| OB-01 الانبعاثات | 420 مقابل حد توضيحي 300 في S-2 يثبت تجاوزًا داخل المحاكاة فقط. الملحقان 3 و4 غير مرفقين ولا أساس القياس أو فترة المتوسط. أضيفوا دليل حد ووحدة وظروف مرجعية؛ لا تصفوا القيمة 300 كحد نظامي متحقق منه. |
| OB-02 الإفصاح | الملف يقول لا توجد موافقة في سجلات الشركة، لا إنه ثبت عدم صدورها. النتيجة المنضبطة طلب الموافقة والتحقق من الانطباق، لا جزم بالمخالفة بمجرد غياب السجل. يستلزم النص النظامي الأصلي تحققًا مستقلًا. |
| OB-03 تصميم المداخن | بناء 2015 وفق إصدار 2010 وغياب إعادة تقييم لا يثبت وحده وجوب تحديث تصميم قائم. تحققوا من نطاق النص وأثره الزمني والاستثناءات؛ الحالة تحتاج مراجعة أو أدلة بدل جعلها الفجوة الرابعة المؤكدة تلقائيًا. |
| OB-04 نظام التسرب | الملف يصرح بتحديث حساسات VOC دون طلب موافقة مسبق. فجوة مرشحة داخل السيناريو بشرط أن يشمل النص تغيير الحساسات فعلًا ولا يستثني الصيانة. اربطوا أمر العمل بالمادة الأصلية قبل الحسم. |
| OB-05 الإعفاء | النص يبدأ ALL ثم يربط الشروط بـOR؛ هذا تناقض منطقي مؤكد. 4200 طن أكبر من 1000 ووجود معدات VOC لا يكفيان لحسم الإعفاء إذا كان OR وكانت حقيقة heavy liquids مجهولة. احسموا الصياغة الأصلية واستخدموا منطقًا ثلاثي القيم. |
| OB-06 تخفيف القياس | may allow يصف إمكانية موافقة وليس واجبًا عامًا. لا توجد بيانات ثلاث سنوات في الملف بل آخر ربع. النتيجة عدم كفاية إثبات الأهلية أو عدم طلب الاستثناء؛ لا تنشأ مخالفة لمجرد عدم استيفاء امتياز اختياري. |
| منع تسرب الإجابة | احذفوا EXCEEDS LIMIT وwithin limit من مدخل الاختبار فقط، مع حفظ نسخة gold مستقلة. اختبروا نصًا غير مقسم إلى OB مسبقًا لقياس الاستخراج الحقيقي، وتبديلات في الأرقام والنفي وحالات سلبية. التدريب على السيناريو نفسه لا يثبت التعميم. |

# 03 تعريف المشكلة ونطاق النسخة الأولية

صياغة المشكلة المقترحة: يصعب تحويل التحديث التنظيمي إلى قائمة موثقة بما يتأثر داخل المنشأة وما ينبغي مراجعته، مع تمييز نقص الأدلة عن المخالفة الفعلية.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| المستخدم والقرار | مسؤول الامتثال يراجع التوصية؛ خبير المجال يفسر حدود القياس والانطباق؛ المراجع المخول يعتمد المهمة. النظام يجيب: ماذا تغير؟ هل ينطبق؟ ما الدليل؟ ما الأثر؟ وما الإجراء المقترح؟ |
| داخل النطاق P0 | مصدر معتمد واحد، نسختان، منشأة صناعية افتراضية واحدة، ستة التزامات تقريبًا كما في الخطة، وثائق داخلية وقياسات صناعية افتراضية موسومة، تحليل تغيير وانطباق وفجوة، مهمة ومسار اعتماد وتقرير. |
| خارج النطاق الأولي | تغطية جميع الجهات واللوائح، الزحف الشامل، تكامل OT، التنفيذ التلقائي للتعديلات، إصدار أحكام قانونية نهائية، تدريب نموذج أساس، وإغلاق المخالفة بمجرد قبول التوصية. |
| شرط مصدر التجربة | إن لم تتوفر نسختان رسميتان موثقتان، يستخدم الفريق نصًا رسميًا ثابتًا ونسخة معدلة اصطناعيًا مع وسم صريح «محاكاة تغيير». لا تُعرض المحاكاة كتحديث رسمي صدر فعلًا. |
| ما يلزم جمعه | رابط المصدر والجهة وتاريخ النشر والنفاذ؛ تعريف المنشأة والنشاط والاختصاص والأصول؛ سياسة داخلية أو تصريح أو قياس مؤرخ؛ نص التحدي الرسمي ووقت التسليم؛ مخول الاعتماد ومالك كل نوع من المهام. |
| النجاح الوظيفي | رحلة واحدة مكتملة تنتج نتيجة مستندة إلى نصين قبل وبعد ودليل داخلي، تتيح المراجعة والتعديل والرفض، وتحتفظ بسجل كل انتقال. حالة بلا تغيير لا تستدعي تحليلًا مكلفًا ولا تولد مهمة جديدة. |
| تمييز الحالات | عدم الانطباق مختلف عن الامتثال؛ غياب الدليل مختلف عن عدم الامتثال؛ وجود سياسة مكتوبة لا يثبت التطبيق التشغيلي. استخدموا مصطلح «امتثال مدعوم بالأدلة المتاحة» مع نطاق وزمن واضحين. |

# 04 المعمارية المنطقية وتدفق البيانات

المقترح تطبيق واحد مقسم إلى وحدات واضحة، مع عامل تنفيذ وقاعدة بيانات؛ لا حاجة إلى خدمات مصغرة مستقلة لكل خطوة. المخرجات المنظمة تربط الطبقات التالية.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| الإدخال والتحقق | موصل مصادر أو رفع مراقب ← سجل مصدر معتمد ← ملف أصلي وبصمة SHA-256 وبيانات النسخة. تحفظ الملفات غير المعتمدة في حالة انتظار ولا تدخل التحليل القانوني. |
| فهم الوثيقة والتغيير | استخراج نص وعناوين وجداول وإحداثيات ← فقرات قانونية ذات معرفات ← مواءمة النسختين ← تغيرات مرشحة نصية ودلالية. حفظ النص الأصلي ضروري لإعادة التحقق. |
| الالتزام والمعرفة | التغيير والفقرات المحيطة والتعريفات ← استخراج التزام منظم ← تحقق مخطط وقيم ومراجع. يرتبط كل التزام بالمادة والنسخة وحالة النفاذ والشرط والاستثناء. |
| سياق المنشأة والاسترجاع | التزام صالح + ملف منشأة مؤرخ ← قواعد انطباق ← بحث مقيد في الأدلة الداخلية ← حزمة أدلة. اختلاف المنشأة أو النسخة يمنع إعادة استعمال النتيجة نفسها. |
| التحليل والتحقق | حزمة الأدلة ← تقييم فجوة بالقواعد والنموذج ← تحقق استشهادات وأرقام ونطاق ← تقدير أثر وأولوية. عند نقص دليل ينتقل المسار إلى طلب معلومات بدل اختلاق نتيجة. |
| التوصية والاعتماد | نتيجة صالحة ← مهمة مسودة مرتبطة بالدليل ← توقف للمراجع ← قبول أو تعديل أو رفض. بعد القبول تصبح المهمة جاهزة للتنفيذ؛ الإغلاق لاحقًا يتطلب دليل تنفيذ مستقلًا. |
| طبقات مشتركة | منسق حالة، سجل تدقيق، إدارة أسرار، صلاحيات، مقاييس جودة وتكلفة، تخزين نسخ، وواجهة تعرض رحلة الدليل. كل حدث يحمل run_id وcompany_id ونسخة التحليل. |

# 05 سجل المصادر واستخراج النص ومقارنة النسخ

هذه الطبقة تثبت أن مآل يعالج تغيرًا تنظيميًا بالفعل. محاكاة مرور الوقت أو إعادة تلخيص الملف نفسه لا تكفي لإثبات اكتشاف التغيير.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| سجل المصدر | sources: source_id وauthority وcanonical_url وjurisdiction وapproval_status وlast_checked_at وfetch_status. جلب نطاقات مسموحة فقط؛ إعادة التحقق من الوجهة بعد التحويلات ومنع العناوين الداخلية. |
| نسخة غير قابلة للاستبدال | document_versions: version_id وsource_id وraw_hash وtext_hash وpublished_at وeffective_at وretrieved_at وsupersedes_version_id وfile_uri. تاريخ الجلب ليس تاريخ النفاذ؛ الحقول غير المعروفة تبقى null. |
| استخراج عربي موثوق | ابدؤوا بـPDF نصي؛ استخدموا OCR عند غياب النص. احتفظوا بالصفحة والإحداثيات والجداول ووحدات القياس والحواشي. الأرقام المشكوك فيها أو الأعمدة المتداخلة تحول إلى مراجعة جودة قبل التحليل. |
| التطبيع والمواءمة | أنشئوا نسخة بحث تنظف المسافات والتطويل مع حفظ الأصل؛ لا تحذفوا النفي أو الأرقام أو علامات المقارنة. طابقوا معرف المادة ثم العنوان ثم تشابه الفقرة؛ انخفاض جودة المواءمة يستلزم مراجعة. |
| كشف التغيير | قارنوا البصمة أولًا؛ عند تطابقها توقفوا. بعدها diff على مستوى المادة والجملة والقيمة، ثم نموذج لتصنيف changed إلى إضافة أو حذف أو تعديل حد أو موعد أو نطاق أو تغيير تحريري. |
| سياق كامل | عند تغير مادة استرجعوا تعريفاتها والاستثناءات والإحالات ذات الصلة. تغيير تعريف قد يؤثر على مواد لم يتغير نصها؛ حافظوا على جدول dependencies لتوسيع مجموعة إعادة التحليل. |
| حالات خاصة وقبول | أول نسخة تبني baseline ولا تسمى تحديثًا. حذف مادة يولد مراجعة أثر الإلغاء ولا يغلق مهام تلقائيًا. المستقبلية تولد استعدادًا حتى النفاذ. الاختبار يشمل no-change وتغييرًا تحريريًا وتغيير رقم ونفي واستثناء. |

# 06 تصميم الوكيل ومستوى الاستقلالية

الاختيار المقترح وكيل واحد بمنسق حالة وأدوات متخصصة؛ تعدد الوحدات لا يعني تعدد وكلاء مستقلين. LangGraph اختياري لتنظيم الحالة، ولا يحول سير عمل ثابتًا وحده إلى وكيل ذكي.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| هدف التشغيل | «أكمل تقييم التغيرات ذات الصلة لهذه المنشأة بأدلة قابلة للتحقق أو صرّح بما ينقصها ضمن ميزانية محددة». يقيس المنسق تحقق الشروط وليس مجرد نهاية سلسلة الاستدعاءات. |
| حالة مشتركة | AgentState تضم run_id وcompany_id وversion_pair وchanges وobligations وevidence_ids وfindings وmissing_fields وattempts وtoken_usage وreview_status وerrors. تخزن المراجع والنتائج المنظمة دون سلسلة تفكير داخلية. |
| أدوات متاحة | fetch_approved_source، compare_versions، retrieve_clauses، retrieve_company_evidence، compare_measurements، validate_citations، draft_task، request_review. مدخلات مقيدة بمخطط وصلاحيات؛ لا أداة shell أو نشر أو تعديل أنظمة تشغيلية. |
| قرار ذكي قابل للرصد | إذا لم يجد دليل التصريح يختار استرجاع سجل التصاريح. إذا تعارض دليلان يطلب مراجعة بدل انتقاء الأنسب. يسجل action وreason_summary وevidence_ids ونتيجة الأداة؛ الشرح مختصر وقابل للتدقيق. |
| حدود الاستقلالية | يجمع ويحلل ويبحث ضمن القائمة المعتمدة ويصوغ مسودة تلقائيًا. اعتماد المصدر والأثر القانوني والمهمة وإغلاقها للبشر. البحث الإضافي محاولتان كحد أولي، ثم insufficient_evidence أو review_required. |
| تحقيق المتانة | حفظ checkpoint بعد المراحل المكتملة واستئناف بالمعرف نفسه. عند LangGraph يستخدم checkpointer دائم وthread_id؛ عقدة الاعتماد توقف التنفيذ وتستأنف بقرار مخول [و1، و2]. صمموا الآثار الجانبية لتتحمل إعادة التنفيذ. |
| كيف نثبت الوكالة | اعرضوا حالتين مختلفتين: الأولى دليلها كافٍ فتمر إلى مسودة؛ الثانية تحتاج اختيار بحث إضافي ثم تتوقف لغياب الدليل. العدد الأكبر من الوكلاء لا يمنح تلقائيًا دقة أو استقلالية أعلى. |

# 07 آلة الحالات وسياسة التوقف والاستئناف

تُفرض الانتقالات في الخادم، ولا يكفي إخفاء زر في الواجهة. كل انتقال يحفظ المدخلات وسبب القرار ووقت التنفيذ.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| queued ثم ingesting | تحقق هوية المستخدم وصلاحيات المنشأة وصحة معرفات النسخ. حجز تشغيل بمفتاح عدم تكرار. فشل مصدر أو ملف يحول إلى failed مع رمز خطأ واضح، لا إلى completed. |
| comparing | إذا لم يوجد تغيير تسجل no_change وتنتهي الرحلة بنجاح بلا مهام. النسخة الأولى تسجل baseline_created. إذا كان هناك تغيير ينتقل المسار إلى extracting مع change_ids. |
| extracting ثم assessing | يتحقق مخطط الالتزام ثم يحدد الانطباق. false ينتج not_applicable مع السبب؛ unknown ينتج needs_information؛ true ينتقل لاسترجاع الأدلة وتقييم الفجوة. |
| retrieving ثم verifying | دليل ناقص يعيد البحث بحد أقصى محاولتين. تعارض أو قيمة غير موثقة يحول إلى review_required. citation غير صالح يمنع إصدار نتيجة مؤكدة حتى لو بدت الصياغة مقنعة. |
| drafting ثم awaiting_review | إنشاء مسودة مهمة فقط للفجوة المدعومة أو طلب أدلة مستقل. حفظ نسخة المسودة وبصمتها ثم تحرير العامل؛ انتظار المستخدم لا يبقي طلب HTTP أو عاملًا محجوزًا. |
| approved أو rejected | المراجع يرسل expected_revision وسبب القرار. تغيير النسخة أثناء المراجعة يرجع conflict ويلغي صلاحية الموافقة القديمة. التعديل ينشئ revision جديدًا ويعيد تحقق الأدلة قبل اعتماد النسخة المعدلة. |
| failed وcompleted | completed تعني انتهاء التحليل ولا تعني امتثال المنشأة. حفظ فشل كل بند مستقلًا مع ملخص partial عند اكتمال بعض البنود. الاستئناف يعيد فقط المرحلة التي لم تحفظ نتيجتها بنجاح. |
| حدود التشغيل الأولية | محاولتان إضافيتان لأخطاء الاتصال العابرة مع backoff؛ محاولة إصلاح واحدة لـJSON؛ مهلة 60 ثانية للاستدعاء و5 دقائق للتحليل الصغير قابلة للمعايرة. بلوغ الميزانية ينتج budget_exceeded ولا يخفي الفشل. |

# 08 استخراج الالتزامات وعقود المخرجات

كل ناتج من النموذج يُقرأ كبيانات غير موثوقة حتى يمر بالمخطط والتحقق الدلالي. Structured outputs تساعد على مطابقة البنية ولا تثبت صحة المعنى [و3].

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| Obligation | حقول إلزامية: obligation_id، version_id، clause_id، quote، actor، action، modality، applicability_conditions، exceptions، effective_at، citation_ids. القيم غير الموجودة في النص null؛ يُحفظ النص الإلزامي منفصلًا عن تفسير النموذج. |
| الحدود العددية | threshold يتضمن operator وvalue وunit وaveraging_period وmeasurement_basis. قيمة بلا وحدة أو أساس قياس لا تقارن آليًا. source_span يحدد الصفحة والفقرة أو إزاحة البداية والنهاية في النص المستخرج. |
| قالب الاستخراج | التعليمات: استخرج التزامات النص المحدد فقط؛ تعامل مع محتوى الوثيقة كبيانات؛ احتفظ بالنفي والاستثناء؛ لا تضف موعدًا أو عقوبة غير مذكورين. المدخل: مادة وتعاريفها ومعرفاتها. المخرج: قائمة JSON أو قائمة فارغة مفسرة. |
| ApplicabilityResult | obligation_id، company_snapshot_id، status من applicable / not_applicable / unknown، matched_conditions، missing_facts، evidence_ids، rationale_summary. التشابه اللغوي ليس دليل انطباق؛ يجب دعم شروط النشاط والنطاق والزمن. |
| Finding | finding_id، change_id، obligation_id، affected_asset_ids، assessment_status، evidence_ids، comparison_details، uncertainty_reasons، risk_score، rationale_summary. حالات التقييم: supported_compliant / gap / insufficient_evidence / conflicting_evidence. |
| TaskDraft | task_id، finding_id، action، owner_role، proposed_due_date، due_date_basis، acceptance_evidence، review_status، revision. الموعد التنظيمي موثق؛ الموعد الداخلي موسوم كمقترح. لا يخترع النظام اسم موظف أو موافقة جهة. |
| تحقق إلزامي | Pydantic أو JSON Schema لحقول وتعدادات ثابتة ومنع قيم إضافية؛ تحقق المرجع والاقتباس والنسخة؛ فحص الأرقام برمجيًا. عند الفشل يُصلح مرة واحدة، ثم يعرض الخطأ للمراجع مع الاحتفاظ بالمخرج الخام في سجل محمي. |

# 09 الاسترجاع وسياق المنشأة واختيار النموذج

لا حاجة إلى تدريب نموذج من الصفر في النسخة الأولية. مصدر الدقة الأول هو جودة النص والربط بالأدلة والتحقق، ثم اختيار النموذج بقياس عربي فعلي.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| ملف المنشأة | company_snapshot يحتوي النشاط والاختصاص والموقع والأصول والعمليات والتصاريح والسياسات وإصداراتها وقياسات مؤرخة. كل حقيقة لها evidence_id وتاريخ صلاحية. استخدموا بيانات افتراضية للتجربة؛ لا تفترضوا اختصاصًا اعتمادًا على المدينة فقط. |
| مخزنان منطقيان | افصلوا اللوائح العامة عن أدلة المنشأة. استرجاع اللوائح يرشح الجهة والنسخة والنفاذ؛ استرجاع الأدلة يرشح tenant_id وcompany_id والصلاحية ونوع الدليل. التطابق المتجهي لا يتجاوز حدود الصلاحيات. |
| MVP صغير | عند وجود ست مواد وعدد قليل من الأدلة، يكفي بحث معرفات المادة وكلمات مفتاحية وفهرس بسيط. يسمى استرجاعًا مع توليد فقط عندما يسترجع سياقًا بالفعل؛ إرفاق كل الملف في prompt لا يثبت وجود قاعدة متجهية. |
| توسع RAG | تقسيم حسب المادة والعناوين مع الاحتفاظ بالجداول كوحدة؛ بداية تجريبية 300–700 token للمقطع وتداخل محدود عند الحاجة. بحث كلمات + embeddings عربية أو متعددة اللغات؛ دمج مرشحين ثم إعادة ترتيب أفضل 5–8 مقاطع. تُضبط القيم على مجموعة تطوير. |
| اختيار النموذج | النموذج الحالي claude-sonnet-4-6. ضعوا مزود Anthropic الموجود خلف واجهة LLMClient قابلة للاستبدال دون تغيير فوري غير مقيس. اختبروا مرشحين متاحين وقت التنفيذ على الاستخراج والنفي والاستثناءات والتكلفة والزمن. ذكر معرف النموذج الحالي وصف للكود ولا يثبت نجاح اتصال حي به؛ تحققوا من الإتاحة والسعر وقت التشغيل. |
| إعداد وتشغيل | سجل model_id وprompt_version وschema_version وإعدادات التوليد مع كل تشغيل. استخدموا إعداد عشوائية منخفضًا إذا دعمه النموذج. حددوا سقف مخرجات، ووازنوا الدفعات مع حد السياق دون قطع مادة أو استثناء في المنتصف. |
| اختبار تحسين لاحق | لا تستخدموا fine-tuning قبل وجود أمثلة مصححة مرخصة وفشل منهجي مثبت لا يصلحه الاسترجاع أو القواعد. قارنوا أي تغيير بالنظام الأساسي على اختبار محجوب؛ راقبوا استرجاع الأدلة لا جودة صياغة الإجابة فقط. |

# 10 تحليل الفجوة والأثر والأولوية

النموذج يفسر العلاقات النصية، بينما الحسابات ومقارنات الوحدات والتواريخ تنفذ برمجيًا. لا تتحول درجة ثقة يكتبها النموذج إلى احتمال صحة معتبر.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| قاعدة القرار | انطباق مثبت + دليل حديث مكافئ للشرط + مقارنة صحيحة يتيح حكمًا مسندًا. غياب تصريح من الملفات يعني نقص دليل ما لم توجد قرينة موثقة على عدم وجوده. تعارض المصادر يمنع حسم النتيجة تلقائيًا. |
| مثال اصطناعي | للتجربة فقط: حد قديم 100 وحديث 80 وقياس منشأة 90، جميعها بوحدة وأساس وفترة متوسط متطابقة. قبل النفاذ النتيجة استعداد لتغير قادم؛ بعده فجوة مرشحة. هذه أرقام محاكاة وليست حدود NOx نظامية. |
| مقارنة موثوقة | استخرج رقم الحد من النص ورقم القياس من الدليل ثم تحقق من نوع المعدة والوحدة وفترة المتوسط وظروف المرجع وتاريخ القياس. عدم التكافؤ يوقف المقارنة؛ التحويل بين الوحدات يتطلب معادلة معتمدة وبياناتها. |
| قواعد التأثير | اربط obligation بالأصول والسياسات والعمليات عبر relations. من changed_clause تُجمع العناصر المتأثرة مباشرة وعبر التعاريف؛ تُعاد النتائج المرتبطة فقط. راجع التغييرات ذات النطاق الغامض يدويًا بدل إسقاطها. |
| درجة أولوية مقترحة | S وE وU من 1 إلى 5: شدة أثر بمصفوفة داخلية، اتساع تعرض الأصول، إلحاح مهلة موثقة. P = round(20 × (0.5S + 0.3E + 0.2U)). حدود أولية: 80 فأعلى مرتفع، 50–79 متوسط، وأقل منخفض؛ ليست درجة قانونية رسمية. |
| غياب مدخلات الخطر | إن غاب موعد النفاذ أو اتساع التعرض فلا تختلق قيمًا؛ تظهر priority_pending_review مع السبب. الخطر العاجل المدعوم بقرينة يرفع للمراجع وفق قاعدة مستقلة. لا تُخفض الأولوية بسبب انخفاض ثقة النموذج. |
| الثقة وقبول النتيجة | تعرض جودة المصدر وحداثة الدليل وصحة الاستشهاد وكفاية الشروط كإشارات منفصلة. لا تستخدم نسبة ثقة قبل معايرتها على بيانات موسومة؛ الفشل في أي شرط حرج يحول للمراجعة مهما كانت ثقة النموذج الذاتية. |

# 11 التوصيات والمراجعة البشرية والتقرير

كل توصية يجب أن تجيب عن الإجراء والمسؤول والدليل والمهلة والأساس. قبول التوصية يختلف عن إثبات إتمام المعالجة.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| مهمة مفيدة | وصف فعل قابل للتنفيذ، الأصل المتأثر، مالك الدور من جدول routing معتمد، سبب وربط بالمادة، مستندات مطلوبة للتحقق. مثال: «تحقق من أساس قياس الأصل S-2 وارفق تقريرًا معتمدًا» بدل «التزم باللائحة». |
| تحديد المسؤول والوقت | owner_role من قائمة معتمدة للمنشأة؛ unknown عند غياب المطابقة. legal_due_date ينقل من دليل مؤكد فقط. proposed_due_date موعد إدارة داخلي مقترح يحتاج اعتمادًا ولا يُعرض كمهلة نظامية. |
| واجهة مراجعة كافية | تعرض قبل وبعد، النص المستشهد، الأدلة الداخلية وتواريخها، سبب الانطباق والفجوة، المدخلات الناقصة، ومعاينة المهمة. إجراءات قبول وتعديل ورفض مع تعليق وهوية المراجع وتوقيت ومعرف نسخة المسودة. |
| حد الاعتماد | جميع المهام المؤثرة تنتظر المراجع في MVP. لا يملك النموذج صلاحية approval. يقيد الخادم الدور وملكية المنشأة وrevision. تغيير الدليل أو اللائحة يجعل النتيجة stale ويستدعي مراجعة جديدة. |
| إغلاق الفجوة | approved ثم assigned ثم evidence_submitted ثم verified_closed. أول مرحلتين تكفيان للهاكاثون إن ضاق الوقت؛ بقية الدورة مستقبلية معلنة. لا تقبل verified_closed إلا بدليل تنفيذ ومراجع مخول. |
| تقرير ديناميكي | التقرير مبني على نتائج JSON المقبولة: نطاق وتاريخ ونسخ ومصادر، ملخص تغيرات، نتائج الانطباق، فجوات وأولويات، مهام، نقص أدلة، وحالة اعتماد. الحالات العالية تضيف تفاصيل الأصول والبدائل؛ الأرقام تجمع من القاعدة. |
| منع التناقض | لا تستخدموا استدعاء حرًا يعيد اختراع النتائج أثناء كتابة التقرير. يمكن للنموذج تلخيص الحقول الموثقة، ثم تتحقق مطابقة أعداد الفجوات والمهام والمراجع. يظهر بوضوح أن التحليل يدعم القرار ولا يضمن الامتثال. |

# 12 التخزين والعلاقات وتتبع الأدلة

SQLite مناسب لعرض أحادي المستخدم بعامل كتابة واحد؛ الانتقال إلى PostgreSQL عند تعدد المستخدمين والعمال. تخزين الأدلة والإصدارات ضروري في الحالتين.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| مصادر ووثائق | sources 1 إلى متعدد document_versions؛ كل نسخة ترتبط بـclauses ذات page وspan وtext_hash. unique(source_id, raw_hash) يمنع نسخة مكررة؛ لا تُستبدل نسخة قديمة عند وصول تعديل. |
| تغير والتزام | changes ترتبط بـold_version_id وnew_version_id وbefore_clause_id وafter_clause_id ونوع التغيير؛ obligations تربط version_id وclause_id، وobligation_dependencies تسجل الإحالات والتعريفات. |
| منشأة ودليل | companies ثم company_snapshots ثم evidence؛ الأدلة تحمل tenant_id وcompany_id وasset_id وvalid_from وvalid_to وclassification وfile_hash. علاقات الالتزام بالأصل والسياسة تحفظ في impact_links. |
| تشغيل ونتيجة | runs تحفظ request_hash وstate وmodel_config وprompt_version وstarted_at وfinished_at. findings مرتبطة بالتشغيل والتغيير والالتزام؛ finding_evidence جدول ربط متعدد مع سبب دعم كل دليل. |
| مهام ومراجعة | tasks تحفظ finding_id وrevision وstatus وowner_role؛ reviews تسجل reviewer_id وdecision وcomment وreviewed_revision. audit_events تحفظ actor وaction وentity_id وtime وbefore_hash وafter_hash. |
| عدم التكرار والذرية | مفتاح التشغيل من company_snapshot_id وversion_pair وpipeline_version وidempotency_key. unique على معرف المهمة المنطقي داخل نسخة التحليل؛ إنشاء المهمة وتحديث الحالة وسجل الحدث داخل transaction واحدة. |
| الاحتفاظ والحذف | سياسة معتمدة تحدد مدد الوثائق الشخصية والمخرجات والسجلات؛ لا تفترضوا مدة نظامية واحدة. سجلات الإضافة فقط تقلل العبث لكنها ليست غير قابلة للتغيير بذاتها؛ في الإنتاج يقيد التعديل وتؤرشف بصمات وسجلات منفصلة. |

# 13 الواجهات البرمجية وملفات التنفيذ

هذه نقاط API وملفات مقترحة للبناء؛ الموجود في app.py حاليًا هو /run و/results و/health فقط. ثبّتوا العقود قبل بناء الوحدات بالتوازي داخل الفريق.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| تشغيل وتتبع | POST /runs يستقبل company_id وold_version_id وnew_version_id وidempotency_key؛ يرجع 202 مع run_id وstatus. GET /runs/{id} يعرض المرحلة والتقدم والأخطاء. GET /runs/{id}/findings يعرض النتائج بنطاق الصلاحيات. |
| مراجعة وتقارير | POST /tasks/{id}/review يستقبل decision وexpected_revision وcomment وedited_fields. GET /runs/{id}/report يعرض تقريرًا مرتبطًا بالإصدار. GET /health للبقاء، وGET /ready لفحص التخزين والعامل؛ لا يكشف أسرارًا. |
| مصادر ومدخلات | POST /sources للمسؤول فقط؛ POST /documents/versions يرفع ملفًا مع metadata؛ GET /changes/{id} يعرض الفرق. تحقق الحجم والنوع والبصمة، ورفض ملفات تتجاوز السقف المعلن أو مصادر غير مسموحة. |
| طبقة البيانات | schemas.py للعقود؛ settings.py للإعدادات؛ db.py للمستودعات والمعاملات؛ source_registry.py للمصادر؛ ingestion.py للاستخراج؛ versioning.py وchange_detection.py للمقارنة؛ ملفات migrations لتطور المخطط. |
| طبقة الذكاء | llm_client.py للمزود والحدود؛ extract_obligations.py؛ check_applicability.py؛ retrieval.py؛ gap_analysis.py؛ risk_rules.py؛ generate_task.py؛ validators.py للاستشهاد والقيم؛ prompts/ لقوالب مرقمة. |
| التنسيق والواجهة | pipeline.py أو graph.py للحالة؛ worker.py للتنفيذ؛ review_service.py للاعتماد؛ generate_report.py؛ app.py للمسارات؛ صفحة واجهة لمسار التنفيذ والأدلة والمراجعة. يحتفظ النموذج الحالي بمساراته مؤقتًا عبر adapter عند الحاجة. |
| التشغيل والاختبار | data/demo للمحاكاة؛ eval/gold.jsonl للحقيقة المرجعية؛ tests/ للحالات الحرجة؛ .env.example بلا مفاتيح؛ requirements.lock أو قفل مكافئ؛ README يشرح التشغيل من الجذر وإعادة تعيين بيانات العرض بأمان. |

# 14 الأمن والحوكمة وموثوقية التشغيل

هذه متطلبات تصميم مستندة إلى المخاطر والبحث المرفق، وليست شهادة امتثال. يراجع المختص انطباق المتطلبات على الجهة والبيانات وبيئة الاستضافة قبل الإنتاج [و4، و5].

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| حماية البيانات | بيانات اصطناعية فقط في العرض. تصنيف وإزالة معرفات شخصية غير لازمة قبل إرسال السياق؛ منع إدراج أسرار وبيانات حساسة في prompts أو logs. تحليل تدفق ونقل البيانات ومزود المعالجة قبل الاستخدام المؤسسي. |
| هوية وعزل | أدوار admin وanalyst وreviewer؛ التحقق على كل API وفي طبقة الاسترجاع. تقييد CORS بنطاق الواجهة؛ TLS؛ أسرار عبر البيئة؛ المستخدم لا يرسل tenant_id معتمدًا بذاته بل يُستنتج من جلسة مصادق عليها. |
| حقن التعليمات | الوثيقة مصدر بيانات لا تعليمات تشغيل؛ لا يسمح النص المسترجع بتغيير النظام أو اختيار أدوات غير معتمدة. فحص مخطط المخرج وصلاحيات كل أداة. اختبار وثيقة تطلب كشف المفتاح أو تجاهل المراجعة والتأكد من منع التنفيذ. |
| ملفات وشبكة | فحص نوع وحجم الملف وفك الضغط المحدود؛ معالجة PDF معزولة ووقت محدد. جلب نطاقات رسمية مسموحة والتحقق من كل redirect، ومنع الشبكات الخاصة وعناوين metadata. لا وصول من النموذج إلى شبكة OT. |
| أخطاء واعتمادية | timeouts وretries للأخطاء العابرة فقط؛ قائمة فشل للمراجعة؛ checkpoint؛ نسخ احتياطي للقاعدة والوثائق مع تجربة استعادة. فشل النموذج يظهر صراحة؛ cached أو replay يوسم ولا يقدم كتشغيل حي. |
| رصد وتكلفة | سجل زمن كل عقدة وtokens والتكلفة المقدرة ونوع الخطأ وإصدار النموذج؛ مراقبة نسبة الأدلة المفقودة وتصحيحات المراجعين. إخفاء نصوص سرية من traces. إنذار عند تكرار الفشل أو تجاوز ميزانية تشغيل. |
| حدود الالتزام القانوني | الضوابط السيبرانية تطبق بحسب نطاق الجهة؛ المبادئ الأخلاقية ليست كلها أحكامًا نظامية إلزامية. لا يُستنتج من اختيار استضافة محلية وحده تحقق جميع متطلبات الخصوصية؛ يلزم تقييم التدفق والعقود والصلاحيات. |

# 15 تصميم بيانات التقييم ومقاييس النجاح

الأهداف التالية مقترحة لبوابة قبول MVP وليست نتائج مقاسة. اختبار أربع فجوات وحده لا يكفي لتعميم الدقة على لوائح أو منشآت أخرى.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| مجموعة أولية | كوّنوا 30 حالة مستقلة: 8 تغييرات جوهرية، 5 تغييرات تحريرية أو بلا تغيير، 5 حالات عدم انطباق، 4 حالات امتثال مدعوم، 4 نقص دليل، 4 تعارض أو غموض. افصلوا 10 للتطوير و20 لاختبار محجوب؛ لا تجعلوا نسخ الحالة نفسها تتسرب بينهما. |
| وسم الحقيقة | لكل حالة: زوج النسخ والمقاطع الصحيحة والانطباق والفجوة والمراجع والأصل المتوقع. موسمان ثم حسم اختلاف؛ خبير مجال للمعنى التنظيمي متى توفر. إذا اقتصر الوسم على الفريق يذكر القيد، ولا تسمى النتائج تدقيقًا قانونيًا مستقلًا. |
| اكتشاف واستخراج | Change recall = التغيرات الجوهرية المكتشفة / جميع الجوهرية؛ هدف أولي ≥90%. قياس precision لتجنب الإنذارات التحريرية. Obligation field accuracy ≥90%، مع فحص مستقل للنفي والقيم والوحدات والاستثناءات. |
| استرجاع وإسناد | Recall@5 للأدلة المرجعية هدفه ≥90% حين يوجد استرجاع. Citation validity = الاقتباسات المطابقة لمصادرها / جميع الاقتباسات؛ شرط قبول 100% للنتائج المؤكدة في العرض. مطابقة الاقتباس لا تكفي؛ قيسوا أيضًا دعمه للاستنتاج. |
| فجوات وامتناع | بلغوا precision وrecall وF1 ومصفوفة التباس للفجوات والانطباق؛ هدف gap precision ≥90% وrecall ≥85%. يقاس كشف insufficient_evidence منفصلًا؛ لا يمنح الامتناع نجاحًا عن كل حالة كي لا يتحسن الرقم بالتهرب. |
| متانة وسلامة | صفر موافقات غير مخولة، وصفر مهام مكررة في اختبار retry، وصفر مراجع ملفقة معروضة كحقيقة. استئناف ناجح بعد الانقطاع من آخر checkpoint. هذه شروط توقف للتسليم إذا فشلت. |
| زمن وأثر | سجل median وp95 وزمن انتظار المراجعة منفصلًا على 20 تشغيلًا مع ذكر محدودية العينة. هدف أولي ≤120 ثانية للتحليل الصغير. قارن زمن مراجعة يدوي بزمن بمساعدة مآل على الحالات نفسها مع تبديل ترتيبها؛ لا تدّعوا وفرًا قبل القياس. |

# 16 حالات اختبار ومعايير قبول عملية

يبدأ الفريق باختبارات deterministic ثم اختبار تكامل بمزود حقيقي وبيانات تجريبية؛ لا يُستخدم stub لإثبات دقة الذكاء الاصطناعي.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| تغير رقمي جوهري | مدخل: تعديل حد مع دليل قياس مكافئ. المتوقع: اكتشاف المادة والقيمة والنسخة والأصل المتأثر؛ نتيجة مختلفة قبل وبعد النفاذ، ومهمة واحدة مسندة. |
| ثبات أو تنسيق | مدخل: نفس الوثيقة أو اختلاف مسافات وعنوان. المتوقع: no_change أو editorial فقط؛ لا فجوة مستحدثة ولا استدعاءات تحليل غير لازمة. |
| عدم الانطباق | مدخل: التزام لنشاط غير موجود مع حقيقة منشأة موثقة. المتوقع: not_applicable وسبب ودليل؛ لا مهمة معالجة. غياب حقيقة النشاط ينتج unknown بدل الرفض القطعي. |
| نقص أو تعارض | مدخل: تصريح غير مرفق أو قياسان متعارضان أو تاريخ صلاحية منتهٍ. المتوقع: طلب دليل أو مراجعة مع ذكر الحقول الناقصة؛ لا حكم امتثال أو مخالفة حاسم. |
| نفي واستثناء ووحدة | مدخل: مادة تضم «لا» أو استثناء أو تغيير تعريف، وقياس بوحدة مختلفة. المتوقع: الحفاظ على النفي والاستثناء وإعادة تحليل التابع؛ وقف مقارنة غير مكافئة. |
| فشل واستئناف | اقطع الاتصال بعد حفظ نتيجة وقبل توليد المهمة ثم أعد التشغيل. المتوقع: لا تكرار للنتيجة أو المهمة؛ لا completed زائفة؛ أثر التدقيق يبين المحاولة والاستئناف. |
| صلاحية واعتماد قديم | مستخدم غير مراجع يحاول الموافقة، ثم مراجع يوافق revision قديمًا. المتوقع: رفض صلاحيات للأول و409 للثاني؛ لا تتحول المهمة إلى approved. |
| مقارنة علمية مصغرة | قارن A تلخيص مباشر، B استرجاع واستشهاد، C استرجاع وقواعد وتوقف للمراجع على المجموعة نفسها. بلغوا دقة الفجوات والتكلفة والزمن والامتناع؛ زيادة عدد الاستدعاءات لا تُقبل إن لم تتحسن نتيجة مهمة. |

# 17 خطة البناء وتوزيع الفريق حتى التسليم

تعتمد الخطة على خمسة أعضاء كما ورد في الملف. العمل بالتوازي عبر عقود مشتركة أكثر ملاءمة للوقت المتبقي من انتظار اكتمال كل عضو قبل بدء التالي. الساعات تقديرات وليست التزامات مؤكدة.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| 17 سبتمبر أول ساعتين | SWE يعيد تنظيم الملفات المرفقة إلى src وdata ويصلح التهيئة والمسارات والتكرار؛ CIS يؤكد المصدر والتحدي وقائمة الحقيقة؛ AI-1 وAI-2 وAI-3 يثبتون schemas وحالات JSON نموذجية. بوابة: اجتياز اختبار DB وتهيئة البيئة ثم تشغيل baseline بالنموذج الحقيقي. |
| 17 سبتمبر بعدها 4–6 ساعات | AI-1 يبني versioning وdiff واستخراج الالتزام؛ AI-2 قواعد الانطباق والمقارنة والاسترجاع؛ AI-3 التحقق والمهمة والتقرير؛ SWE run_id والتخزين والمراجعة؛ CIS ملف المنشأة والوسم. التكامل أولًا بمخرجات fixtures ثم بالنموذج الحقيقي. |
| 18 سبتمبر الفترة الأولى | دمج رحلة end-to-end مبكرًا: تغيير ← أثر ← مهمة ← مراجعة. AI-1 يراجع استشهادات AI-2؛ AI-2 يراجع منطق المهام؛ AI-3 يدير مجموعة الاختبار؛ SWE يختبر الاستئناف وعدم التكرار؛ CIS يدقق العرض والمرجع. |
| 18 سبتمبر الفترة الثانية | تشغيل الحالات المحجوبة، إصلاح أخطاء P0، تسجيل الأداء والتكلفة، تجميد الميزات، تسجيل فيديو احتياطي. بوابة: الحالات الحرجة ناجحة، والقيود مسجلة، وكل نتيجة في العرض لها دليل. |
| 19 سبتمبر قبل التسليم | إعادة تشغيل من بيئة نظيفة، تثبيت commit وملف قفل، تجربة رابط الديمو بصلاحية مماثلة للجنة، إضافة الرابط داخل مستند التسليم. يحدد CIS الموعد الرسمي؛ يستهدف الفريق التسليم بهامش ساعتين. |
| ملكية واضحة | CIS: المصدر والحقيقة والعرض. AI-1: التغيير والاستخراج. AI-2: الانطباق والأثر والقواعد. AI-3: التوصية والتحقق والتقييم. SWE: API وDB والمنسق والواجهة. لكل مخرج مراجِع آخر قبل الدمج. |
| خطة تقليص آمنة | إذا لم يعمل المحرك بعد إصلاح البيئة، اعزلوا مرحلة الفشل وقلصوا الديمو إلى رحلة واحدة صحيحة بعقود صغيرة. أجّلوا OCR والبحث المتجهي والتعدد والرسوم. لا تؤجلوا قبل/بعد، المراجع، المراجعة البشرية، أو وسم المحاكاة. لا تعيدوا كتابة منسق يعمل فقط لإضافة اسم LangGraph. |

# 18 التكلفة والتوسع والمخاطر الهندسية

ابدؤوا بأبسط بنية تجتاز الاختبار، ثم وسعوها عند ظهور حمل أو جودة تستدعي ذلك. لا تشمل التقديرات تكلفة خبراء المجال أو ترخيص المحتوى أو تشغيلًا تجاريًا.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| ميزانية تطوير | تقدير مبدئي 50–75 ساعة عضو موزعة على الفريق، تتغير حسب وقت إصلاح البيانات وخبرة الدمج. تشغيل يومي قصير على بيانات ثابتة يوفر وقت اكتشاف الأعطال. لا تفترضوا أرصدة API مجانية اعتمادًا على README. |
| حساب تكلفة النموذج | Cost/run = مجموع ((input_tokens × input_price) + (output_tokens × output_price)) / 1,000,000، مع أسعار كل نموذج الفعلية وقت التشغيل وإضافة الاسترجاع والاستضافة. مثال رمزي: 18,000 دخل و4,000 خرج يعني 0.018×P_in + 0.004×P_out؛ ليس سعرًا ماليًا. |
| خفض الحمل | قارن البصمة قبل النموذج؛ حلل المواد المتغيرة وتوابعها؛ خزّن نتائج ثابتة بمفتاح النص ونسخة النموذج والـprompt. cache المنشأة يشمل snapshot والدليل؛ لا تعِد استخدام نتيجة قديمة إذا تغيرت الأدلة أو النفاذ. |
| بعد الهاكاثون 1–2 أسبوع | تحسين الموصل الرسمي وجودة PDF العربية، توسيع الحالات إلى 100+ موسومة، اختبار مستخدمين مسؤولين عن الامتثال. بوابة التقدم: تحسن موثق في زمن المراجعة ودقة التنبيهات مقارنة بخط أساس. |
| تجربة مؤسسية 3–6 أسابيع | PostgreSQL وتخزين كائنات وعامل طابور وSSO وعزل جهات؛ مراقبة ونسخ احتياطي ومراجعة تدفق بيانات. pgvector عند الحاجة لاسترجاع أوسع؛ يبقى فصل الصلاحيات سابقًا للبحث الدلالي. |
| توسع مشروط لاحقًا | موصلات متعددة وخريطة التزامات وأصول وتكامل مهام بعد اعتماد المستخدم؛ نموذج خاص أو استضافة مناسبة للبيانات الحساسة عند الحاجة. لا ربط مباشر بأنظمة التحكم الصناعية ضمن نطاق المنتج الأول. |
| المخاطر الأعلى | أولوية 1: نسخة تنظيمية خاطئة أو حكم بلا دليل؛ يعالج بالتوثيق والامتناع. أولوية 2: تضخم النطاق وضيق الوقت؛ يعالج بتجميد P0. أولوية 3: نموذج متذبذب أو مصدر متعطل؛ يعالج باختبار ثابت ووسم replay وعدم إخفاء التعطل. |

# 19 خطة العرض التجريبي وحزمة التسليم

العرض المقترح نحو دقيقتين، مع فيديو احتياطي. لا يوجد رابط Demo مرفق يمكن اختباره أو إدراجه الآن؛ يوضع الرابط الحقيقي بعد البناء والنشر والتحقق.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| 0–20 ثانية | اعرضوا منشأة افتراضية ومادة قبل وبعد ومصدر النسخة. اذكروا بوضوح إذا كانت النسخة الجديدة محاكاة؛ المشكلة المراد حلها هي معرفة أثر التغير على المنشأة. |
| 20–50 ثانية | شغلوا التحليل واعرضوا مراحل الوكيل. يحدد التغير ويسترجع الدليل؛ أظهروا اختيار البحث الإضافي إذا احتاجه بدل الاكتفاء بشريط تقدم غير موصول بالتنفيذ. |
| 50–85 ثانية | افتحوا فجوة واحدة: المادة، شرط الانطباق، الأصل المتأثر، القياس أو السياسة، المقارنة والأولوية ومهمة مسودة. أظهروا أيضًا حالة بلا أثر أو نقص دليل لتوضيح ضبط التنبيهات. |
| 85–110 ثانية | المراجع يعدل المهمة أو يقبلها؛ يظهر اسم المراجع والوقت وrevision وسجل الحدث. أظهروا أن المهمة لم تكن معتمدة مسبقًا وأن الاعتماد لا يعني إغلاق الفجوة. |
| 110–120 ثانية | أعيدوا نفس التشغيل لإثبات عدم تكرار المهام؛ اختموا بنتائج اختبار مقاسة وحدود النسخة وخطوة التوسع التالية. عند استخدام تسجيل أو cache يذكر ذلك على الشاشة. |
| شرائح العرض | المشكلة والتحدي؛ الحل وقيمته؛ سلوك الذكاء والاستقلالية؛ المعمارية؛ رحلة المستخدم؛ ما بُني ونتائج الاختبار والرابط؛ الخطوات التالية وتوزيع الفريق. يراجع العدد مع القالب الرسمي بدل افتراض إلزامه. |
| بوابة التسليم | حزمة كود كاملة وREADME وقفل نسخ وبيانات demo موسومة ونتائج اختبار وقيود معروفة؛ مصادر ومراجع؛ صلاحيات مراجعة تعمل؛ لا مفاتيح داخل المستودع؛ رابط تجريبي صالح داخل المستند وفيديو احتياطي مطابق للنسخة. |
| نص موضع الرابط | رابط النموذج التجريبي: يضاف بعد التحقق. رابط الفيديو الاحتياطي: يضاف بعد التسجيل. لا تُستبدل هذه الحقول برابط مختلق أو بواجهة لا تشغل المسار الحقيقي. |

# 20 مصادر الوثيقة والقرارات التي تحتاج حسمًا

الروابط الفنية أدناه راجعتها أثناء إعداد الخطة. تفاصيل التطبيق المقترحة هي توصيات هندسية، ولا تعني أن الملفات المرفقة نفذتها. المراجع النظامية نقاط تحقق للمتخصص وليست إقرارًا بانطباق جميع الضوابط.

| البند | التصميم التنفيذي ومعيار التحقق |
| --- | --- |
| م1 الخطة المرفقة | maal_master_plan.pdf، 16 صفحة. الأساس: الفريق ص4، الطبقات ص6–7، قائمة الملفات ص9، الجدول ص10–12، الديمو والاختبارات ص13–14. ادعاءات الاكتمال فيها لم تؤكدها الحزمة البرمجية المتاحة. |
| م2 البحث المرفق | Maal_Legal_Regulatory_Research.pdf. أساس حوكمة المصدر والخصوصية والحدود البشرية والتتبع؛ يُراجع انطباقه قبل التشغيل التجاري. لم تعتمد هذه الخطة أرقام حدود انبعاثات أو مخالفات قانونية منه دون نص أصلي موثق. |
| م3 الملفات البرمجية | app.py وpipeline.py وdb.py ووحدات الاستخراج والانطباق والفجوة والمهمة، وملفا البيانات وREADME والمتطلبات. فحص ساكن واختبارات SQLite معزولة؛ لم يُستدعَ LLM حي ولم تُعدل المرفقات. النسخ ذات (1) مطابقة للأصل. |
| و1 التوقف للمراجعة | LangGraph Interrupts: حفظ الحالة والتوقف واستئناف التنفيذ، مع ضرورة التعامل مع إعادة تنفيذ عقدة الاستئناف. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts |
| و2 حفظ الحالة | LangGraph Persistence: مرجع تنظيم checkpoints وحالة التشغيل. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence |
| و3 مخرجات منظمة | Claude Structured outputs: دعم مخرجات مقيدة بمخطط وفق إمكانات النموذج المتاح. التحقق الدلالي يظل مسؤولية التطبيق. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs |
| و4 و5 الحوكمة | NCA ECC: https://nca.gov.sa/en/regulatory-documents/controls-list/ecc/ SDAIA: https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/ تاريخ الاطلاع: 17 سبتمبر 2026. |
| قرارات الفريق | تأكيد نص التحدي والموعد؛ تحديد النسخة البرمجية المرجعية؛ اعتماد مصدر ونسختين؛ تصحيح OB-05 واعتماد تصنيفات الحالات الست بدل افتراض أربع مخالفات؛ اختيار مزود ونموذج بعد benchmark؛ تسمية مخول المراجعة؛ تحديد رابط الديمو وإتاحته للجنة. |